Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 1/4/03

uzavretý podľa § 536 a nals. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.  ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ 		Obec Vrakúň, obecný úrad Vrakúň

Hlavná 622

930 25

Štatutárny  zástupca:	 Ing. Horváth Ákos

## IČO : 	305821

## Bankové spojenie:	VUB

Číslo účtu:			   922626-122/0200

IČO:			   305821

Zhotoviteľ :                  GAS-MOUNT spol. s r.o.

## Kostolné Kračany 58

## Štatutárny zástupca:            Hodossy Tibor – konateľ

## IČO :	31431089

## IČDPH :	SK2020367008

Bankové spojenie:               ČSOB, a.s. pob.  Dunajská Streda

## Číslo účtu	4003227081/7500

Zapísaný v OR okr. súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 1588/T

Článok I. – Termín zhotovenia diela

Bod 1 článku III Zmluvy o dielo č. 1/4/03  sa upravuje následovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo len v prípade ak o to objednávateľ prejaví písomný záujem na základe písomnej objednávky objednávateľa. V objednávke musí byť uvedené presné miesto určenia stavby ( akú vetvu ) a cena čiastkového diela. Na základe objednávky zhotoviteľ vypracuje plán prác a termíny začatia a ukončenia objednaného diela. Tieto termíny budú výsledkom vzájomnej konzultácie oboch zmluvných strán. Ukončená časť diela bude písomne aj fyzicky odovzdaná a pripravená na užívanie. Zhotoviteľ a objednávateľ budú za odovzdanú časť stavby považovať takú stavbu, kde budú odstránené všetky prípadné vady a dokončená časť stavby bude celá finančne vysporiadaná.

Článok 2. – Cena diela a financovanie

Doplňuje sa bod 1 článok IV. Zmluvy o dielo č. 1/4/03:

Rozpis ceny zostávajúceho diela k dátumu podpisu tohto dodatku je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Ceny sú rozpísané podľa jednotlivých vetví a technickej náročnosti.

| Vetva | dlžka v m | počet hydrantov | počet uzáverov | počet prípojok |  |  |  | cena bez DPH | cena s 20% DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | krátke do 3 m | cena | dlhé do 10 m | cena |  |  |
| D -1 | 270.00 | 3 | 1 | 5 | 1 674.75 | 2 | 1 112.10 | 23 084.72 | 27 701.66 |
| A 2-2 | 676.30 | 7 | 5 | 24 | 8 038.80 | 21 | 11 677.05 | 80 220.05 | 96 264.06 |
| A 2-1 | 483.30 | 4 | 0 | 2 | 669.90 | 13 | 7 228.65 | 43 459.81 | 52 151.78 |
| A 2-4 | 347.80 | 4 | 2 | 6 | 2 009.70 | 12 | 6 672.60 | 34 234.83 | 41 081.79 |
| A 2-5 | 132.30 | 2 | 0 | 5 | 1 674.75 | 0 | 0.00 | 13 185.55 | 15 822.66 |
| B | 650.40 | 8 | 2 | 21 | 7 033.95 | 28 | 15 569.40 | 71 419.20 | 85 703.04 |
| B 3 | 312.00 | 3 | 0 | 8 | 2 679.60 | 0 | 0.00 | 25 834.27 | 31 001.12 |
| D 2 | 268.40 | 4 | 1 | 9 | 3 014.55 | 2 | 1 112.10 | 25 226.43 | 30 271.72 |
| D 2-1 | 162.60 | 2 | 0 | 9 | 3 014.55 | 10 | 5 560.50 | 22 396.41 | 26 875.69 |
| časť D | 273.10 | 3 | 1 | 9 | 3 014.55 | 0 | 0.00 | 23 840.80 | 28 608.96 |
| CELKOM | 3 576.20 | 40 | 12 | 98 | 32 825.10 | 88 | 48 932.40 | 362 902.06 | 435 482.48 |

Cena sa môže meniť iba na základe dodatku k zmluve a iba v odôvodnených prípadoch, ktoré nie je možné k dátumu podpisu tohto dodatku predpokladať.

Cena za dielo bude vyplatená vždy v zmysle objednávky v dvoch splátkach a to nasledovne:

50% z ceny diela po začatí prác a 50% po ukončení prác a odovzdaní diela na základe vystavenej faktúry dodávateľa.

Vo Vrakúni dňa 3.04.2012

Objednávateľ:							Dodávateľ: